АДМИНИСТРАЦИЯ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2026                                                                                                         № 16

д. Бураши

«Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования «Бурашевское сельское поселение Кильмезского района Кировской области» на 2026 – 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 20 марта  2025 года   №  33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным Законом  от 23 ноября  2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения  и повышения энергетической  эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Бурашевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и  повышению энергетической эффективности муниципального образования «Бурашевское сельское поселение Кильмезского района Кировской области» на 2026 – 2028 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бурашевского  сельского поселения от 09.03.2023 №11 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Бурашевского сельского поселения на 2023-2027 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бурашевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Бурашевского сельского поселения                                Л.С.Маслова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Бурашевского

сельского     поселения

от  05.06.2026   №16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Бурашевское сельское поселение Кильмезского района Кировской области»

на 2026 – 2028 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Бурашевское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2026 – 2028 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 11.02.2021 №161 «"Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"». - Распоряжение Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Бурашевского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | Снижение расходов бюджета сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Бурашевского сельского поселения; - снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Бурашевского сельского поселения; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий | - по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде; -по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; - по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства; - по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций; - по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов; - по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; - по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; - по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива –природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения; - по информационному обеспечению энергоэффективных мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2026 – 2028 годы |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Финансирование программы: 2026 год – 10,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. Объёмы финансирования могут уточняться в ходе реализации муниципальной программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления к 2028 году до 0,01 кВт*час/м2; -доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных приборов в бюджетных учреждениях- 0%; - ежегодное увеличение экономии электроэнергии на 0,001 тыс. кВт ч.; |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Бурашевского сельского поселения |

РАЗДЕЛ 1

# Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Следствием низкой эффективности использования ТЭР бюджетными потребителями являются высокие издержки бюджета поселения на энергообеспечение. Основным направлением повышения энергоэффективности является выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей, реализация быстроокупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Законодательные требования по решению проблемы изложены в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

Данная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности представляет собой взаимосвязанный комплекс организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на повышение эффективности от потребления (использования) энергетических ресурсов.

Реализация программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения, которые имеют не только экономическое, но и социальное и экологическое значение.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:

- недостаточное финансирование для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению;

- ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

-отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью;

- значительная доля физически и морально устаревшего энергоёмкого оборудования.

Основным видам используемых ТЭР в поселении является электрическая энергия.

Основными потребителями электрической энергии являются:

- осветительные приборы, используемые для освещения помещений администрации поселения;

- оргтехника;

- уличное освещение.

Поставщиком электрической энергии в поселении является ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», основными потребителями электроэнергии являются:

осветительные приборы, оргтехника, электробытовые приборы. Стоимость 1 кВт*час в среднем по поселению составила 13,83 руб./кВт*час. Удельный расход электроэнергии на уличное освещение составляет 11,8 квт/сутки. Сокращение расходов возможно за счет: замены энергосберегающих ламп на светодиодные, более экономичные, установка реле времени.

Затраты на обеспечение энергетическими ресурсами ежегодно возрастают, что дополнительно оказывает существенную нагрузку на бюджет поселения, что в свою очередь обосновывает необходимость в разработке данной программы.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

РАЗДЕЛ 2

Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства  РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Муниципальная программа направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение и позволит:

- обеспечить энергетическую безопасность путем повышения надежности энергоснабжения;

- сократить нагрузку на бюджетные ресурсы;

-улучшить экологическую обстановку;

-увеличить комфортность проживания населения.

2.1. Основной целью настоящей муниципальной программы является реализация мер, направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности деятельности, связанной с использованием энергетических ресурсов в Бурашевском сельском поселении.

Данная цель достигается за счет решения следующих задач:

- снижение удельных величин потребления электроэнергии при сохранении устойчивости функционирования Бурашевского сельского поселения;

-сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов;

-организация проведения энергосберегающих мероприятий.

2.2. Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования;

- удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления;

- удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде;

-экономия энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении;

- доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных приборов.

Значения целевых показателей рассчитаны в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2017 № 399 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

2.3. В рамках реализации муниципальной программы планируется достичь следующих конечных результатов:

- снизить удельный расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления к 2028 году до 0,01 кВт*час/м2;

-  доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных приборов в бюджетных учреждениях- 0 %;

- ежегодное увеличение экономии электроэнергии на 0,001 тыс. кВт ч.;

2.4.  Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2026 - 2028 годы.

Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.

Раздел 3

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В целях достижения заявленных целей и решения, поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий:

- по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации;

- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной и инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

- по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источников компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь  энергетических ресурсов        (включая электрическую энергию), управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

-по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований;

- по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности;

- направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

- по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности;

- по иным, определенным органом местного самоуправления вопросам.

Раздел 4

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы. Разработка и утверждение дополнительных нормативно-правовых актов будут осуществлены в случае принятия на федеральном, региональном и районном уровнях нормативно-правовых актов, затрагивающих сферу реализации программы, и внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих решений на местном уровне.

Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Бурашевского сельского поселения в лице главы администрации.

Администрация Бурашевского сельского поселения может вносить предложения по совершенствованию реализации мероприятий муниципальной программы.

При изменении действующего законодательства, на основании которого разработана муниципальная программа, а также по инициативе администрации Бурашевского сельского поселения вносятся соответствующие изменения в муниципальную программу.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимы следующие средства.

Таблица № 1

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | итого |
| 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Бурашевское сельское поселение Кильмезского района Кировской области» на 2026 – 2028годы» | администрация Бурашевского сельского поселения | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 6

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств местного бюджета в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы. Снижение уровня финансирования муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи муниципальной программы, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики — это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной программы можно выделить следующие:

-проведение экономического анализа использования ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года;

-своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

-осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации позволят значительно уменьшить риски реализации муниципальной программы.

-своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Бурашевское сельское поселение Кильмезского района Кировской области» на 2026 – 2028годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | % | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.3 | доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической энергии и государственными (муниципальными) учреждениями | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.4 | доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями тепловой энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии государственными (муниципальными) учреждениями | % | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5 | доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа государственными (муниципальными) учреждениями | % | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения (процентов) | % | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.2 | ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт (МВт). | % | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч./ м2 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |
| 3.2 | удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ м2 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/ чел | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.4 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/ чел | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.5 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/ чел | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.6 | объем потребления тепловой энергии муниципальным учреждением | Гкал | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.7 | объем потребления электрической энергии, муниципальным учреждением | кВт. час | 2500 |  | 2500 | 2500 |
| 3.8 | объем потребления воды муниципальным учреждением | м3 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 4.1 | доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше | % | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.2 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.3 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.4 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.5 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт./м2 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 5.1 | энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в сфере промышленного производства | т. ут/ед. продукции | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.2 | удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | г. ут/кВт·ч | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.3 | удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | кг. ут/Гкал | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.4 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | кг.у.т/ Гкал | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.5 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.6 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.7 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.8 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/ м3 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.9 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов) | % | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.10 | Доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных приборов в бюджетных учреждениях | % | 0 |  | 0 | 0 |
| 6. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.2 | количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и ЭЭ | шт. | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.3 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | шт. | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.4 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | шт. | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.5 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.6 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0 |  | 0 | 0 |
| 7. | Целевые показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
| 7.2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,2 |  | 0,3 | 0,4 |
| 7.3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | Гкал | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.5 | Экономия холодной воды в натуральном выражении | м3 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.6 | Экономия холодной воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение Бурашевской сельской Думы | ежегодно утверждается бюджет Бурашевского сельского поселения | администрация Бурашевского сельского поселения | ежегодно |
| 2. | Решение Бурашевской сельской Думы | вносятся изменения в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – администрации Бурашевского сельского поселения | администрация Бурашевского сельского поселения | ежегодно, по мере необходимости |
| 3. | Решение Бурашевской сельской Думы | Об отчете главы Бурашевского сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности администрации поселения | администрация Бурашевского сельского поселения | ежегодно |
| 4. | Постановление администрации Бурашевского сельского поселения | О внесении изменений в муниципальную программу | администрация Бурашевского сельского поселения | по мере необходимости |

Приложение № 3

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет

средств бюджета Бурашевского сельского поселения

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | итого |
|  | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Бурашевское сельское поселение Кильмезского района Кировской области» на 2026 – 2028 годы» | администрация Бурашевского сельского поселения | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1. |  | Совершенствование энергетического менеджмента |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие | Информационное обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров, конкурсов, и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбережения | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании муниципальному образованию | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых ЭР | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Отдельное мероприятие | Утепление зданий, строений, сооружений, | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Отдельное мероприятие | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | администрация Бурашевского сельского поселения | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. |  | Повышение эффективности использования ЭР в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отдельное мероприятие | Разработка техникоэкономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий в сфере ЖКХ | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. |  | Повышение эффективности использования ЭР при производстве, передаче ЭР |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | Проведение энергетического аудита, разработка энергопаспорта | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Отдельное мероприятие | Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Отдельное мероприятие | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Отдельное мероприятие | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Отдельное мероприятие | Снижение потребления ЭР на собственные нужды | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Отдельное мероприятие | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  | Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отдельное мероприятие | Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов бытовых отходов, биогаза для производства ТЭ -не требует финансирования | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | ## Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Отдельное мероприятие | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0 | Отдельное мероприятие | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.0 | Отдельное мероприятие | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации | администрация Бурашевского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | итого |
|  | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Бурашевское сельское поселение Кильмезского района Кировской области» на 2026 – 2028 годы» | Всего | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1. |  | Совершенствование энергетического менеджмента |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие | Информационное обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров, конкурсов, и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбережения | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании муниципальному образованию | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых ЭР | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Отдельное мероприятие | Утепление зданий, строений, сооружений, | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Отдельное мероприятие | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | Всего | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 3. |  | Повышение эффективности использования ЭР в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отдельное мероприятие | Разработка техникоэкономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий в сфере ЖКХ | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. |  | Повышение эффективности использования ЭР при производстве, передаче ЭР |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | Проведение энергетического аудита, разработка энергопаспорта | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Отдельное мероприятие | Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Отдельное мероприятие | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Отдельное мероприятие | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Отдельное мероприятие | Снижение потребления ЭР на собственные нужды | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Отдельное мероприятие | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  | Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Отдельное мероприятие | Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов бытовых отходов, биогаза для производства ТЭ -не требует финансирования | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | ## Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Отдельное мероприятие | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0 | Отдельное мероприятие | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.0 | Отдельное мероприятие | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Бурашевского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |